海原县水务局2022年整合资金项目年中支付统计表

| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及主要内容 | 计划 总投资 | 整合资金 | 截止6月整合资金支付进度 |
|  | 合计 |  |  | 17032 | 8068 |  |
| 1 | 2022年小型水利工程维修项目 | 全县各乡镇 | 对全县水库及淤地坝、蓄水池、灌溉工程、农村供水进行维修 | 500 | 500 | 136.94 |
| 2 | 海原县2022年农村供水提标改造工程 | 全县各乡镇 | 铺设各类输配水管道长44公里，蓄水池9座，新建各类建筑物134座，入户工程300户，提升连通泵站信息化。 | 1500 | 1500 | 935.07 |
| 3 | 海原县2022年规模化养殖供水工程 | 全县各乡镇 | 新建规模化养殖供水工程20处，铺设管道60公里，配套各类建筑物60座。 | 500 | 500 | 270.96 |
| 4 | 海原县小流域水土流失综合治理项目 | 史店乡、关桥乡 | 新增治理水土流失面积41平方公里，旱作基本农田13200亩、封育39平方公里、生产道路3公里。 | 2108 | 1108 | 500 |
| 5 | 海原县坡耕地水土流失综合治理工程 | 史店、贾塘乡、九彩乡 | 新增治理水土流失面积13.5km2，新增及改造旱作基本农田30000亩、生产道路45km | 4958 | 991.6 | 502 |
| 6 | 高崖乡新民高效节灌工程 | 高崖乡 | 发展节灌面积2308亩，铺设地埋25公里及地面敷管，配套各类建筑物228座。 | 930 | 60 | 47.06 |
| 7 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程李旺镇试点项目 | 李旺镇 | 发展高效节水灌溉工程0.94万亩，铺设地埋输水管道167公里，地面管道，实施信息化及自动化 | 3245 | 1570 | 764.43 |
| 8 | 海原县扬黄灌区高效节水灌溉工程高崖乡试点项目 | 高崖乡 | 发展高效节水灌溉工程1.1万亩，铺设地埋输水管道149公里，地面管道，实施信息化及自动化 | 3291 | 1616 | 902.77 |
| 9 | 海原县2022年淤地坝除险加固工程 | 史店乡、关桥乡 | 新建溢洪道、坝体加固、维修防水建筑物 | 378 | 222 | 194.86 |