西安镇付套村基础设施提升改造2024年以工代赈示范项目实施方案

- 为深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化进程，提升付套村基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、农田灌溉以及农副产品运输等问题，促进付套村当地特色产业发展并带动群众增收致富，拟申请在付套村建设此项目，现将建设内容报告如下:

一、建设地点

海原县西安镇付套村村域范围内。

二、建设内容

（一）土方量工程：土地平整529.10m³；

（二）特殊路基处理：拆除旧硂路面面积880.00㎡，填灰土915.2m³；

（三）排水工程：干路新建盖板渠1980m；

（四）道路硬化：道路硬化面积干路6401.79㎡，支路3792.75㎡，巷道5631.5㎡；道牙铺设长度7031.10m；

（五）道牙改造：干路2438.8㎡，支路1815.1㎡，巷道3064.3㎡；

（六）活动广场：道路硬化817㎡，广场硬化（青石板铺装）面积1411.83㎡，安装道牙长度315.49m；

（七）安装路灯；村庄巷道增设路灯118盏；

（八）其他基础设施：树池坐凳30个，木篱笆152户，房前经果林种植112棵，晾晒场硬化1333.33㎡。

三、投资概算及来源

1.投资概算

项目总投资概算:628.54万元。其中工程建设费用584.68万元（预计劳务报酬发放170万元），工程建设其他费用43.86万元。

2.资金来源

本项目资金来源为申请中央预算内以工代赈专项资金500万元（占项目总投资的80%），县财政配套资金128.54万元（占项目总投资20%）。

四、建设期限

2024年4月至2024年12月。