西安镇西安村道路硬化2024年中央财政

以工代赈项目实施方案

- 为深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化进程，提升西安村基础设施条件和群众生产生活环境，有效解决村民出行、排水通畅以改善人居环境等问题，促进当地特色产业发展并带动群众增收致富，拟申请在西安村建设此项目，现将建设内容报告如下:

一、建设地点

海原县西安镇西安村村域范围内。

二、建设内容

本项目建设内容为巷道硬化工程。建设规模及内容如下：

巷道硬化工程：新建3.5米宽混凝土路9949.3米；硬化面积共

计35438.2平方米。

三、投资概算及来源

1.投资概算

本项目概算总投资为552.39万元，其中：工程费用为515.77万元，其他费用为36.62万元。

2.资金来源

建设资金来源为中央预算内以工代赈资金400万元（占项目总投资的72.41%），县级配套资金152.39万元（占项目总投资的27.59%）。

四、建设期限

2024年8月至2024年11月。